项  目  需  求

# 一、 项目概况

根据集团公司批复的 2025 年第二季度采购计划，按照湛江 市市辖区新增公共停车泊位智慧化升级改造项目（第一期）建设 需求，现开展停车收费牌安装项目。

# 二、采购需求

1.根据甲方的具体要求，完成湛江市市辖区新增公共停车泊 位智慧化升级改造项目（第一期）停车收费牌制作安装、停车泊 位低栏杆制作安装以及道路指示标志牌拆除等一切必须的制作 安装及拆除任务。

2.现场施工严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规 定、环境保护规定。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场 管理的各项规章制度

3.施工过程中应做到工完料清，做好现场文明施工。 4.收费指示牌采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作收费 指示牌 | 收费牌版面：铝板：120*80cm 两 块，牌面四角为圆角。[铝板标志 牌的制作、运输、安装的一切工 序工作，包括铝板标志牌牌面、 反光膜（反光膜按照《公路交通 标志反光膜》标准采用二级透镜 埋入型反光膜。）的粘贴及铝槽、 抱箍和螺丝等，铝板采用等于或 | 70 | 套 |  |

|  |  | 优于牌号 LF-M 的铝板，厚度不 低于 3mm。（牌面内容见附件）] 收费牌立柱：镀锌 Q325 钢立柱 360cm，管径：DN65。[标志牌 钢立柱的制作、运输、安装的一 切工序工作，包括标志牌立柱、 立柱螺丝、法兰盘等，所有钢构 件均应进行热浸镀锌处理，紧固 件的镀锌量为350g/m2 ，其它钢 构件的镀锌量为600g/m2，采用 Q325 钢制作。] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 安装收费 牌 | 开挖深度40CM ，孔径 20CM， 灌注混凝土倾斜角度＜5 度； | 70 | 套 |  |
| 3 | 移除道路 指示牌 | 拆除后需运送至指定地点，恢复 道路貌。 | 100 | 套 |  |
| 3 | 低栏杆安 装 | (φ50mm） 制作安装全新的栏 杠及附属构件 | 600 | 米 |  |

# 三、工期要求

1. 自本项目施工合同签署生效之日起至 45 个日历天。

2.我司不定期发出联系单，按照联系单要求的工期内完成湛 江市区（四区：霞山、赤坎、坡头、麻章）指定地点的停车收费 牌制作安装、停车泊位低栏杆制作安装以及道路指示标志牌拆除 等一切必须的制作安装及拆除任务。逾期（包括但不限于联系单 要求的任务逾期），每逾期1日，乙方应向甲方支付违约金 200 元/天。

3.本项目地点零散，每次工期、工程量具有不确定性。

# 四、资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照或事业

法人登记证或社会团体法人登记证书等相关证明复印件）。

2.具有市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质（有效 期内）。

3.具有行政主管部门核发的《安全生产许可证》（有效期内）。

4.业绩要求：2023.1.1 至今完成项目清单内任一项目业绩（需 提供合同复印件核对，以合同签订时间为准）。

5.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采 购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果（需提供查询结果复印 件）。

# 五、报价书格式

报价书

| 项目名称 | 停车收费牌安装项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 | 湛江交投智慧停车管理有限公司 |  |  |  |  |
| 报价内容 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) |
|  | 1 | 收费标识牌 | 个 | 70 | 1200 |
|  | 2 | 低栏杆安装(Φ50mm) | 米 | 600 | 130.73 |
|  | 3 | 安装收费标识牌 | 套 | 70 | 88.36 |
|  | 4 | 拆除收费标识牌 | 套 | 100 | 88.36 |
|  | 5 | 零星项目面议 |  |  |  |
| 报价下浮率 （%） |  | % （下划线所填写保留小数点后两位数） |  |  |  |

报价人：（盖章）

法定代表人：（亲笔签名）

日期：     年    月    日

附件：收费牌图样

正面

|  |  |  |  | 停车场（道路）收费公示牌 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 定价方式 |  | 政府定价 |  |  |
|  |  |  |  | 收费依据 |  | 湛价函【2010】208 号文和 湛价函【2014】68 号文 |  |  |
|  |  |  |  | 经营单位 |  | 湛江交投智慧停车管理 有限公司 |  |  |
|  |  |  |  | 支付方式 |  | 电子扫码支付、 无感支付、 ETC 自动扣费 |  |  |
| 顺向停放 收费路段 | 车型 | 白天时段:08:00-24:00 |  |  |  |  | 夜 间 时 段 ： 00:00- 08:00 | 白天至夜 间连续停 放 24 小 时最高限 价 |
|  |  | 停车 3 小 时内 (含） | 停车3 小时 至 6 小时 （含） |  | 停车 6 小 时以上 |  |  |  |
|  | 微型、小 型、中型 客车及微 型、轻型 货车 | 5 元/次 | 8 元/次 |  | 10 元/次 |  | 10 元/次 （现按 1 元/小时 优惠计 费） | 12 元 |
| 扫码进入智慧停车 官方公众号绑定车牌 号自助缴费 |  | 备注： 一、免收停车服务费的车辆包括： （一）执行公务的军车、警车、消防车、救护车、救 灾抢险车、市政设施维护维修车辆 ; （二）其他依法应当免收停车服务费的车辆。 二、收费计费规则： |  |  |  |  |  |  |

| 服务电话： 0759-3162989 价格举报电话：12315 12345 | （一）按实际占用停车泊位个数计收停车服务费 （二）路边停车收费以 24 小时为一个计费周期 |
| --- | --- |

（蓝底白字）

反面

一、 停车须知 1、公共停车泊位实行有偿使用，使用人须按规定支付停车费。 2、使用公共停车泊位视为同意使用 ETC 自动扣停车费。 3、停车位仅供车辆停放，不设保管服务，机动车及车内财物安全由驾驶员自行负 责。 4、停车首 15 分钟内免费，超过 15 分钟的按照实际停放时间支付停车费。 5、车辆离开停车位后未及时支付的，系统将自动保存车辆停放信息，缴费后记录 消除。 6、超过 30 天逾期未缴或恶意逃费的，对于欠费、逃费行为我司将依法向车辆登记 所有权人追缴。 7、根据《中华人民共和国道路交通安全法》及《广东省道路交通安全条例》规定， 以下行为属于违停行为，可能导致公安机关交通管理部门依法处罚。： （1）未按照道路顺行方向停放的。 （2）未按照停车位标线及停放类型停放的。二、其他事项: 1、如有疑问，请关注“湛江智慧停车 ”公众号联系微信客 服或致电客服热线 0759-3162989。 2、如需发票，请前往“湛江智慧停车 ”微信公众号，绑定 车牌后进入电子发票栏目自行开取。

（蓝底白字）