合同编号：

一、合同协议书

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

根据            项目的招标结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

1.本项目主要工作内容：湛江海湾大桥及连接线路基工程、路面工程、桥涵工程及养护中心日常养护。其中路基工程包括土路肩保洁、路基零星养护；路面工程包括硬路肩保洁、行车道路面保洁及人工清扫收费广场；桥涵工程包括涵洞及小桥、特大桥梁保洁及零星养护。

2.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

（1）合同协议书、廉政合同、安全生产合同、环保合同及附件（合同谈判过程中的补充资料）；

（2）合同条款；

（3）技术要求；

（4）工程量清单；

（5）公路土建养护维修施工管理要求；

（6）在本合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

3.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上排列次序在先者为准。

4.工程单价以《湛江市交通投资集团有限公司路桥养护费用内控标准（2023年）》中的指导价为基础，按乙方投标下浮率（下浮率为   %）报价进行计量。该下浮单价为乙方完成工程内容所需发生的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、税费、管理费、劳保费、保险费，以及应由乙方承担的合同的义务、责任和风险所发生的一切费用。

5.由于甲方按本协议书第6条所述给乙方支付合同价款，乙方在此立约：保证在各方面按合同文件的约定承担本合同日常保养工程的实施和完成。

6.作为对本合同小修工程的实施和完成的报酬，甲方在此立约：保证按照合同文件约定的时间和方式向乙方支付合同价款。

7.本合同服务期为：2023年7月1日起至2024年6月30日止。

8.合同服务期终止情况：

（1）在合同服务期内，若     终止甲方此项目服务合同，则甲方有权提前解除本合同。合同终止后，甲方根据乙方已完成工程量与乙方进行结算，此外不对乙方做任何补偿。服务期间6个月内，若乙方工作考核量化测评表低于80分的次数超过3次，甲方有权与乙方解除合同，此外不对乙方做任何补偿。

（2）如乙方施工未达到甲方要求的标准，或者因违约被甲方根据附表一进行处罚达5次以上（含5次）的，甲方有权解除合同，双方按照乙方已完成工程量进行结算，此外乙方应向甲方支付已结算工程款总额的20%作为违约金，甲方有权从结算款中扣除，应付未付款项不足以扣除的，乙方应另行支付。

（3） 合同签订后，如乙方擅自中途停止或者怠于履行合同义务，甲方有权解除本合同，双方按照乙方已完成工程量进行结算，此外乙方应向甲方支付已结算工程款总额的20%作为违约金，甲方有权从结算款中扣除，应付未付款项不足以扣除的，乙方应另行支付。乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失（损失包括但不限于直接损失、间接损失及因追索损失而产生的诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、公证费、差旅费等）的，乙方仍应补足。

9.履约保证金约定:

(1)乙方在本合同签订之日起10日内向甲方提交履约保证金，履约保证金为人民币2.5万元。

(2)在乙方按照合同要求实施和完成本合同之前，乙方应确保履约保证一直有效。履约保证金应在合同结算后5个工作日内无息退还给乙方。

10.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

11.本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。如协商未果，任何一方可向甲方所在地的人民法院起诉，并追究违约方的责任。

甲方：                         乙方：

(盖章)                       (盖章)

法定代表人：                      法定代表人：

或                               或

其授权的代理人：                  其授权的代理人：

年   月   日                 年   月   日

二、合同条款

1.工程要求

工程施工时必须按照图纸列明的项目材料及技术要求进行施工，合同未列明的项目，由乙方负责,甲方有权对原材料质量提出否决方案。乙方根据甲方的要求，提出详细的实施细则，经甲方审定后实施。

2、权利与义务

2.1  甲方的权利与义务

2.1.1 甲方有权在施工过程中对实际工程进行核算、监督、检查，在发现问题时有权向乙方要求更正。

2.1.2 依法规定的发包方的其他权利义务。

2.2  乙方的权利与义务

2.2.1 乙方负责施工的全部工程的质量必须达到交通部养护施工相关规范的合格及以上等级，乙方在施工中如果日常保养和小修工程质量不符合合同技术要求和有关规定，甲方要求停工和返工的必须立即执行，由此产生的各种费用由乙方承担，工期不予顺延。

2.2.2 在工程经过验收并计量之后的任何时候，因任何方式（包括政府质量监督部门、甲方或甲方组织的各类检查）发现的日常保养和小修工程不合格或造成质量隐患，乙方应负责自费返工，如因日常保养工程或小修质量问题涉及第三方事故，乙方必须承担相应责任。

2.2.3 乙方应严格按规范或合同有关条款进行养护检查，合同履行期间发生的人身伤亡、财产损失等安全事故责任和因此发生的费用，全部由乙方承担。因此导致甲方支付任何费用的（包括但不限于甲方支付给第三方的费用、甲方因此支付的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、取证费、差旅费等），甲方有权在向乙方支付的任意一笔工程款中扣除，不足部分甲方向乙方追偿。

2.2.4 乙方必须成立工程应急抢修抢险队伍。

2.2.5 因本项目处于施工作业情况复杂，乙方应合理安排养护施工计划，采取有效措施保证施工安全及交通的畅通。乙方须将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入合同价中，甲方将不另行支付。节假日或其它特殊情况需要施工单位全部或部分停止施工的，乙方必须无条件服从甲方或交通主管部门的要求，同时乙方应充分考虑因塞车或节假日造成的停工等风险，并在施工组织时考虑到相应的措施。乙方须将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入合同价中，甲方将不另行支付。为保证工程施工的安全正常进行和完善相关管理程序，施工单位必须按照路政和交警部门的要求办理各项施工许可审批程序，乙方应考虑到办理这种程序所需的时间，并在施工组织中加以考虑。如因乙方采取措施不力，影响公路正常安全行驶以及给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或费用的增加，均由乙方自行负责。

2.2.6 乙方应保持每日、每月和其他定期的工程进度记录和报告，甲方有权随时查阅。乙方在每月最后一日进行养护费用计量时，必须提交当月的养护资料（包括：桥涵、路基、路面、交通安全设施、安全检查等日常检查资料），同时提交电子版。乙方在每月25日前提交下月的养护计划。

2.2.7 所有在施工过程中发生的其他事项，由此发生的或与之有关的一切费用由乙方承担。

2.2.8法律规定承包方的其他权利和义务。

3.计量与支付

3.1 计量

3.1.1 经甲方验收质量合格的工程才能计量。工程的计量应严格执行技术规范中工程计量与支付说明条款。计量工作由甲方主持，乙方应派出合格的代表协助做好计量，并按要求提供记录、验收、计算书等资料。工程计量单应有甲方、乙方代表的签名。同时工程的计量工作要按照甲方的规定和要求提供电子版的计量支付资料和文本资料。计量支付证书3份，附件1份。在每月最后一日进行养护费用计量时，必须提交当月的养护资料。

3.1.2 增值税、城市建设维护费、教育费附加等一切税费均纳入合同总价，应由乙方缴纳的其他税费均包含于工程项目的总额及单价内，不单独计量。

3.1.3 工程一切险和第三方责任险的保险费由乙方自行支付，乙方在合同价中应充分考虑并含在工程项目的总额及单价内，不单独计量。

3.2 支付

3.2.1 乙方应缴纳的其他税金已包括在各工程项目合价内，不单独支付。

3.2.2 工程一切险和第三方责任险的保险费，由乙方自行支付，其费用在合同清单单价内由乙方自行考虑。

3.2.3 按月支付：工程完工，乙方向甲方提交完整的计量资料并经甲方审核批准后，甲方收到乙方提交的全额合法发票后十五天内，甲方向乙方支付该期计量工程部分的全部工程款。

4.纳税和缴费

4.1 省、市和地方有关单位要收取的规费，乙方应考虑在合同价中，由乙方承担并支付；其中按广东省交通运输厅粤交基函〔2009〕1350号印发的《广东省公路养护工程预算编制办法》规定的建筑安装工程增值税、城市维护建设税及教育费附加税由乙方在合同总价中考虑，按实际交付的总额计量，由乙方缴纳。

4.2 乙方应按照规定办理缴纳“货物运输”保险费，其费用由乙方负担并含入单价中，不另行支付。

4.3 乙方应办理其为完成本工程所需要的机械设备和其雇用的职工的安全事故保险，其费用由乙方负担，并由乙方摊入各工程细目的单价中，甲方不单独支付。

5.其他要求

5.1 本合同未能明确的有关规定，如质量管理、计划管理、计量与支付管理、变更管理、材料管理等，按甲方颁发的项目管理手册或相关的管理操作程序执行。

5.2如果乙方出现附件一《违约赔偿一览表》所列违约行为的，则对乙方按附件一《违约赔偿一览表》的规定进行违约赔偿，甲方有权从未付款中扣除和（或）划扣，作为违约罚金，不再支付给乙方。

5.3甲方仓库有清扫车和水车，乙方可按中标单价/台班来租赁，租赁期间车辆安全、人员安全、施工安全由乙方负责。

5.4本项目损坏的具有回收价值的沿线设施等，属甲方所有，乙方应运至甲方指定的场地堆放。

5.5  乙方不得将本合同的全部或部分转包给第三方。否则甲方有权立即解除合同，乙方应退回全部款项，此外乙方还应向甲方支付已结算工程款总额的20%作为违约金。

6.本合同解释权归甲方。

附件一    违约赔偿一览表

| 项目 | 序号 | 违约赔偿项目 | 赔偿金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 管 理 | 1 | 沿线清扫的垃圾必须要用编织袋收集，不用编织袋收集直接将垃圾丢弃在中央分隔带或路边水沟及边坡的。清扫时，编织袋装垃圾后必须当场直接运走，不得放在路面。 | 500元/次 |
|  | 2 | 甲方开出的养护施工维修任务单中的项目，乙方没按照规定的时间完成的。 | 500元/天/项 |
|  | 3 | 由于乙方养护施工导致交通事故。 | 5000元/次 |
|  | 4 | 经业主检查，养护单位的养护检查记录不齐全的，每少1天的记录；在每月由业主统计当月开出的维修任务单的项目数量，未能在规定的时间完成相应的工程数量的项目，每超过1天的。 | 200元/天 |
|  | 5 | 养护单位的月度报告应在下个月的第5日前上报业主，未及时上报的，每超过1天的。 | 500元/天 |
|  | 6 | 出现交通事故，接到养护技术员或路政人员通知后，30分钟内必须到达事故现场进行清理，每超过10分钟的。 | 100元/10分钟 |
|  | 7 | 承包人的技术及管理人员等不服从工作指令，态度恶劣的，或威胁业主。 | 3000元/次 |
| 安全生产组 织 管 理 | 1 | 安全生产规章制度不齐全。 | 5000元 |
|  | 2 | 安全学习、宣传、三级教育、培训制度不健全。 | 1000元/项 |
|  | 3 | 特种作业人员不持有效证件上岗。 | 1000元/人 |
|  | 4 | 安全隐患整改不及时。 | 1000元/项 |
|  | 5 | 不建立抢险队伍，不及时到达事故现场。 | 3000元/次 |
|  | 6 | 发生安全事故不报或不及时上报者。 | 3000元/次 |
| 施工现场安全生产管理 | 1 | 安全员不在施工现场，有违章指挥、违章作业行为。 | 3000元/次 |
|  | 2 | 施工现场人员有穿拖鞋，未穿反光衣。 | 100元/人/次 |
|  | 3 | 出现以下情况：⑴施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程；⑵发生各种事故苗头及事故未及时整改和隐瞒不报；⑶每月安全大检查，安全管理人员无故不在位；⑷违反文明施工管理条例；⑸未做安全措施污染当地农田水利。 | 2000元/次 |
|  | 4 | 车辆在施工区域外随意掉头。 | 1000元/次 |
|  | 5 | 施工人员随意横穿路面。 | 200元/人/次 |
|  | 6 | 工棚、机械设备、施工现场，防洪、防汛、防台、防雷措施不当。 | 1500元/次 |
|  | 7 | 应设、应备的交通标志，安全标志不准确、不齐全、不鲜明，行道交通安全措施不完善。 | 500元/次 |
|  | 8 | 施工单位现场不服从养护技术员或路政人员管理。 | 1000元/次 |
|  | 9 | 安全生产未按照业主有关要求进行操作及业主路政人员发现的违反公路施工管理规定的其他情况。 | 1000元/次 |

三、工程技术要求

第一部分   日常保养工程

一、路基及土路肩日常保养

1、土路肩保洁

指人工每天对土路肩垃圾进行清扫，清理路肩草丛杂物。对于沿线运输车辆洒落在土路肩的碎石、泥砂等杂物要及时进行清扫，排除路肩积水，清除泥土、杂物等工作，并保持土路肩每天整洁干净。清理出来的垃圾杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

2、路基零星养护

指除单独计量项目以外，但按照养护相关技术规范规定的属于日常养护中路基养护应该完成的工作内容，包括不定期对沿线挡土墙泄水孔疏通、中央分隔带草丛杂物、杂草的清理等工作，并保持日常沿线挡土墙泄水孔排水顺畅、中央分隔带整洁干净。清理出来的杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

二、路面工程日常保养

1、硬路肩保洁

指人工每天对硬路肩垃圾进行清扫。对于杂物、垃圾较多路段要加强清扫，沿线运输车辆洒落在硬路肩的碎石、泥砂等杂物要及时进行清扫，排除路肩积水，清除泥土、杂物等工作，并保持硬路肩每天整洁干净。清理出来的垃圾杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

2、行车道路面保洁

指使用清扫车和吸尘车每周至少一次对行车道路面垃圾、杂物进行清扫，并保持行车路面每天整洁干净。清理出来的垃圾杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

3、人工清扫收费广场

指人工不定期对收费广场路面的垃圾、杂物进行清扫，对收费广场两侧绿化范围、排水沟内垃圾杂物进行清理，并保持每天收费广场周围路面、绿化整洁干净、排水沟排水顺畅。清理出来的垃圾杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

三、桥梁涵洞工程

1、涵洞日常保养

指人工不定期对沿线涵洞洞口杂物、杂草的清理，涵洞翼墙、端墙污垢、喷字、广告、贴纸的清洗，并保持沿线每天每道涵洞洞口、翼墙整洁干净。清理出来的杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

2、小桥梁零星养护

指不定期对沿线小桥的墩、台帽，锥坡，检查步梯及桥梁伸缩缝空隙垃圾、杂物、积砂的清理,对桥梁支座（指直接可达或借助小型爬梯可到达的）周围油污进行清理的工作，并保持沿线小桥墩、台帽、锥坡、检查云梯、伸缩缝、支座等部位日常整洁干净。清理出来的杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

3、中桥梁零星养护

指不定期对沿线中桥的墩、台帽，锥坡，检查步梯及小桥伸缩缝空隙垃圾、杂物、积砂的清理,对小桥支座（指直接可达或借助小型爬梯可到达的）周围油污进行清理的工作，并保持沿线中桥墩、台帽、锥坡、检查云梯、伸缩缝、支座等部位日常整洁干净。清理出来的杂物不得随意乱丢乱弃污染环境，应运出公路范围以外妥善处置。

4、大桥梁零星养护

指不定期对主梁、混凝土箱梁等梁板、支座、墩台等养护工作，主要包括以下内容：

（1）主梁养护：清理钢箱梁内垃圾、杂物；清除钢结构表面的污垢，保持杆件清洁；疏干纵腹板槽内积水；松动的螺栓要拧紧。

（2）混凝土箱梁等梁板养护：清理箱梁内施工时遗留的杂物和混凝土碎块。

（3）支座养护：（指直接可达或借助小型爬梯可到达的）支座各部位应保持完整、清洁；清除支座周围的油污、垃圾，防止积水，保证支座正常工作；及时拧紧钢支座各部接合螺栓，使支承垫板平整、牢固；滑动支座、盆式橡胶支座的防尘罩，应维护完好，防止灰尘落入或雨水渗入支座内。

（4）墩台与基础的日常养护：清理墩台与基础周边杂草杂物，整平坑洼地；清除墩台（指直接可达或借助小型爬梯可到达的）表面的青苔、污秽及附属海生物；清洗地面墩台乱涂乱画和贴纸。

（5）锥坡、挡土墙的日常养护：清理锥坡、挡土墙表面及周边杂草、表苔、杂物，整平周边坑洼地；修复勾缝破损、松散、开裂部位；修补桥头锥坡开裂、沉陷；疏通挡土墙泄水孔等。

（7）防撞设施的日常养护：清除防撞设施表面的青苔、污秽及附属海生物；清理防撞设施上的垃圾及其它杂物，疏干防撞设施上表面的积水。不包含船只费用。

5、特大桥梁零星养护

具体技术要求同大桥梁零星养护一样。

四、其他日常保养

1、经常检查巡查

指对公路及其附属设施的使用状况、病害或缺损的严重程度进行的周期性日常巡查、经常检查和一般性判定，每月至少12次全线巡查。包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、机电工程经常巡查及检查。

1）道路工程包含路基工程、路面工程、交通工程及沿线设施、绿化工程。

2）桥涵工程包含桥梁工程、涵洞工程。

3）隧道工程包含隧道土建结构和其他工程设施，不含隧道机电设施。

4）机电工程包含路段机电设施、桥梁机电设施及隧道机电设施。

2、养护中心日常养护

指对海湾大桥管理养护中心所有的路面、人行道、地面停车场、水沟、场地、围墙等进行保洁清理维护，确保整洁卫生;对管养中心绿化进行除草、松土、修剪、造型、浇水、除虫、加固、树干刷白等维护保养，集中堆放、清理、运输，保持绿化整洁美观。

四、工程量清单

1、工程量清单应与合同条款、技术要求、图纸及附件等文件结合起来查阅与理解。

2、工程量清单中所列工程数量是管辖路段的工程数量，作为合同价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由乙方按规定的计量方法，以甲方代表认可完成工程数量进行计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额。

3、除非合同另有规定，工程量清单中有合同价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、安全措施（设施）、保险、税规费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4、工程一切险和第三者责任险及其他保险的保险费均计入工程量清单单价中由乙方承担并支付，不在合同价中单列。

5、工程量清单中的每个标明单位和数量的项目均需要填入单价和金额；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，乙方必须按甲方代表指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，该工程细目按照零进行结算与支付。

6、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有合同价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

7、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目合同价前，应参阅招标文件中的有关部分。

8、对于符合要求的文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按合同价须知的规定修正。

9、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工的责任。

10、乙方对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

11、计量方法：养护工程的支付采用按月度计量支付的方式，即按照合同项目单价乘以每月完成的实体工程数量得出的总价作为计量金额。

12、本合同总价包括了乙方进场、退场、施工准备、工程施工全部费用和修补缺陷的费用、完成本合同保养工程所需要的临时工程和设施的费用，完工后清理整个场地以及拆除上述工程和设施的费用、合同中标明或暗示的各种风险，还包括按本合同规定由乙方办理的保险费用。

13、由甲方提供的各种原材料，在到达工地的现场范围内，乙方因交接、短距离运输和贮存、损耗等所产生的费用，已包含在乙方的合同价中。

14、凡未在工程量清单中涉及的而又需要由乙方完成的工作，其有关费用均认为已包含在工程量清单的有关项目中。

15、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

16、作为一个有经验的乙方，应考虑完成以上项目所必然发生的辅助工作，并将完成这部分工作所需费用考虑到工程合同价中，在工程实施期间，该部分工作所产生的费用将不再另外计量支付。

17、工程量清单中的复合单位，如：月*公里，该项目在9个月内按照发生的次数或每月均发生时，在发生的月度计量支付。计算金额时以所报单价乘以工程数量再乘以次数或月数作为该项目9个月的费用，所填报单价即为完成该项目每公里或每月或每项所需费用。

18、工程量清单详见《湛江市交通投资集团有限公司路桥养护费用内控标准（2023年）》中的工程指导价。

五、公路土建养护维修施工管理要求

一、公路养护作业内容

日常保养工程：对管养范围内的公路及其沿线设施经常进行：路基工程日常保养、路面工程日常保养、桥梁涵洞工程零星养护、交通安全设施日常保养、绿化日常保养等作业。

小修保养：对管养范围内的公路及其沿线设施经常进行预防性保养和修补其轻微损坏部分的作业。

二、养护范围

已经建成、设置、存在的以及日后增建、扩建的属于 *******拥有业权或使用权的桥梁道路设施的日常养护，包括交通事故和自然灾害损坏部分。包括但不限于湛江海湾大桥连接线二期（湖光快线、雷湖快线）道路日常保养及小修工程的路基、路面、桥涵、排水设施、交通安全设施及主线、交通监控系统、供电照明、绿化工程。

三、管理要求

1、路基管养要求

路基部分经常保持完整，各部分尺寸保持规定标准要求，不损坏、不变形，经常处于完好状态。

路肩无坑洼、隆起、沉陷、缺口、表面平整、坚实，整治与路面结茬平顺。

边坡稳定、坚固、平顺无冲沟、松散、坡度符合规定。

边沟、水沟、集水井、泄水槽（路肩水簸箕）等排水设施无淤塞、无杂草、排水畅通，进口维护完好，保证路基、路面及边沟无积水、不淤积、泄水孔无堵塞。

挡水墙、护坡等防护设施保持完好，无损坏。

做好翻浆、塌方、滑坡、泥石等病害的预防、治理和抢修，治理病害应尽力缩短阻碍交通时间。

2、路面管养要求

经常保持路面清洁，每天使用清扫车和吸尘车每周至少一次对行车道路面垃圾、杂物进行清扫，并保持行车路面每天整洁干净。同时，每两次清捡全线路面烂轮胎、饮料瓶、车辆散落物及其它能够用人工清捡的妨碍行车安全和影响路容的垃圾、杂物，清运至适当场地弃置或处理；按甲方的要求的频率对全线路面清扫。

重视路面排水。及时修补和清理路面排水渠、泄水孔，保障路面排水畅通。路面排水设施加强维修养护，保持良好的排水功能。

防止因路面损坏和养护操作污染沿线环境。

3、桥涵及交叉工程管养要求

桥面铺装层平整、无裂缝、局部坑槽、波浪、碎边。

桥面泄水孔无堵塞和破损现象。

桥面清洁，无杂物堆积和杂草蔓生现象。

伸缩缝无堵塞、卡死现象，连接牢固，无局部破损。

栏杆、护栏无撞坏、断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等现象。

翼墙（侧墙、耳墙）无开裂、风化剥落和异常变形，外坡、护坡无局部塌陷，铺砌面无塌陷、缺损，无垃圾堆积及灌木、杂草丛生现象。桥头排水沟完好无缺。

标志、标线等交通设施完好。

4、沿线设施管养要求

标志牌、里程牌、百米桩、地界碑、轮廓标等埋置紧固、清洁且反光材料的反光效果良好，高度适宜，设置角度合理，无缺损和变形。

护栏、轮廓标、标志牌、里程桩、百米桩、防抛网等无缺损、锈蚀和油漆剥落现象，在不能及时将缺损部分修复且对交通安全构成威胁的地段，应采用应急措施恢复其功能。

路面标线辨认性能好，由于路面局部修理导致路面标线局部破损或覆盖，应及时修补或喷刷，路面标线、箭头、文字方面标记应保持鲜明、醒目、无脱落、无污秽。

5、绿化管养要求

养护中心养护范围内的乔木、灌木、花卉及草地定期抚育；修剪、浇水、施肥，确保存活率在90％以上。修剪及时、错落有序、整齐美观。

乔木、灌木长势良好，枝叶茂盛，无明显的枯萎、黄叶和病虫。树干树体健壮，无明显的枯枝，无蛀干虫害，无明显人为破坏、机械损伤，冠形整齐美观。

花卉段无杂草、杂物，枝叶茂盛，长势良好，无明显的枯苗，景点图案造型要完整、明显，无间断。

保证管养范围内的乔木、灌木、花卉、草皮的补植成活率100%。

六、廉政合同

甲方：

乙方：

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目甲方         （以下简称“甲方”）与施工单位        （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

- 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行             工程合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 甲方的义务

  - 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

  - 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  - 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

  - 甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或者个人支付的任何费用。

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准

宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条   双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为                   工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同一式陆份，合同双方各执叁份。

甲方：                           乙方：

(盖章)                         (盖章)

法定代表人：                      法定代表人：

或                                或

其授权的代理人：                  其授权的代理人：

年   月   日                 年   月   日

七、环境保护协议书

为了保护人类的生存环境，贯彻落实GB/T 24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》标准，根据国家相关法律法规以及本公司环境管理制度，明确双方的环境保护责任，杜绝环境污染事故的发生，凡是与我公司有业务关系的相关单位，在签订各类合同的同时签订本协议。

一、协议主体

甲方：

乙方：

项目名称：

工程地点：湛江市

承包范围：                  的日常保养工程。

实施日期：    年   月至   年   月

二、协议内容

1.甲乙双方必须认真贯彻规矩、工程项目所在地方政府、

湛江交投工程建设有限公司和上级主管部门颁布实施的有关环境保护方针、政策、法律法规及其他要求。

2.乙方必须是经过甲方资格预审确认的合格单位，乙方在签订本协议书后，应将相关人员名册（姓名必须正确填写）交甲方，乙方应尽可能的保持人员稳定，以便甲方检查、验证。

3.甲乙双方在项目实施前应认真勘察现场，甲方对乙方进行必要的环保交底，向乙方告知作业场所存在的危险化学品（正常情况下所含物料）的种类、对环境的影响等方面的信息，使乙方明确作业现场的特点和环保注意事项。乙方根据这些信息采取相应的措施，以达到消除或降低有害物质对环境造成的污染。

4.项目启动后，甲方应对乙方相关人员进行环保教育，使乙方人员了解作业现场主要环境因素、环境目标指标和管理方案以及相关的应急预案等。

5.乙方的作业方案必须有环保专篇，并经过甲方的养护工程部审批后实施，各工种应严格按照国家或行业的施工作业规程和及时规范作业。

6.甲乙双方应建立各自的环保组织机构及管理网络，乙方负责人为乙方的环保第一责任人，同时指派         为乙方专职环保监督员，甲方指派        负责作业过程中的环保工作联系。

7.一旦进入项目现场，就表明乙方已落实环保措施，乙方对作业过程中因未采取的措施而导致的不良后果负责。在项目实施中遇到有相关环保的疑难问题应由乙方现场环保负责人、甲方现场负责人与甲方环保负责人沟通，落实环保技术措施后方可继续进行施工，作业人员不得擅自行动。

8.乙方人员对项目现场的各类环境监测和环境保护设施、环境保护标志、警告牌等不得擅自拆除、挪用、移动。如确系作业需要的，应及时与甲方有关负责人联系并听从安排，否则造成的一切后果均由乙方负责。

9.乙方应遵守“谁施工，谁负责”、“谁污染，谁治理”和施工处理“四不放过”的原则。在作业过程中如发生环境污染事故，乙方应及时上报甲方，待甲乙双方共同分析确定事故原因后，根据事故性质对责任者进行处罚。

10.乙方如违反甲方环保协议书，应向甲方缴纳违约金，若导致安全事故，环境污染事故、职业病害事故及财产损失的，由乙方承担一切赔偿。

三、本合同一式陆份，合同双方各执叁份。由双方法定代表人或其授权代表人签署与加盖公章后生效。

甲方：                           乙方：

(盖章)                        (盖章)

法定代表人：                      法定代表人：

或                                或

其授权的代理人：                  其授权的代理人：

年   月   日                 年   月   日

八、安全生产合同

甲方：

乙方：

为在                 工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方       （以下简称“甲方”）与乙方                 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F9—2015）、《公路筑养路机械操作规程》《湛江交投工程建设有限公司安全生产管理办法》等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管理安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关规定配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴了防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采有新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四个不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式陆份，合同双方各执叁份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程完工验收后失效。

甲方：                           乙方：

(盖章)                        (盖章)

法定代表人：                      法定代表人：

或                                或

其授权的代理人：                  其授权的代理人：

年   月   日                 年   月   日

《湛江市交通投资集团有限公司路桥养护费用内控标准（2023年）》的工程指导价

| 序号 | 细目名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常保养工程 |  |  |  |
| 1 | 路基工程日常保养 |  |  |  |
| 1-1 | 土路肩保洁 | 公里 | 33.00 |  |
| 1-2 | 路基零星养护 | 公里 | 82.00 |  |
| 2 | 路面工程日常保养 |  |  |  |
| 2-1 | 硬路肩保洁 | 公里 | 851.00 |  |
| 2-2 | 行车道路面保洁 | 公里 | 956.00 |  |
| 2-3 | 人工清扫收费广场 | 月 | 3588.00 |  |
| 3 | 桥梁涵洞保养 |  |  |  |
| 3-1 | 涵洞日常保养 | 月·道 | 56.00 |  |
| 3-2 | 小桥梁零星养护 | 月·座 | 278.00 |  |
| 3-3 | 中桥梁零星养护 | 月·座 | 545.00 |  |
| 3-4 | 大桥梁零星养护 | 月·座 | 872.00 |  |
| 3-5 | 特大桥梁零星养护 | 月·座 | 1797.00 |  |
| 4 | 其他日常保养 |  |  |  |
| 4-1 | 经常检查巡查费 | 月·公里 | 100.00 |  |
| 4-2 | 养护中心日常养护 | 月·平方 | 0.67 |  |